Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXI/171/06

Rady Gminy Lipka

z dnia 17.03.2006r.

## Wydatki na wieloletni program inwestycyjny

„Rozbudowa infrastruktury technicznej w gminie Lipka w latach 2004-2011”

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Koszty całkowite w latach 2004-2008 | Wydatki do poniesienia w latach: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne | Środki pozostałe | Razem | 2006 | 2007 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki pozostałe | Razem | Środki własne | Środki pozostałe | Razem | Środki własne | Środki pozostałe | Razem |
| 1 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNA 6 (ETAP I) - BUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH | 2004-2007 | Urząd Gminy Lipka | 3.105.597 | 0 | 3.105.597 | 1.300.000 | 0 | 1..300.000 | 633.578 | 0 | 633.578 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNEJ 6 (ETAP II) – MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY | 2006-2007 | Urząd Gminy Lipka | 1.108.000 | 0 | 1.108.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 918.000 | 0 | 918.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LIPKA* | 2006-2011 | Urząd Gminy Lipka | 857.936 | 0 | 857.936 | 127.500 | 0 | 127.500 | 141.500 | 0 | 141.500 | 141.500 | 0 | 141.500 |
| 4 | WYKONANIE DROGI NOWE POTULICE – ETAP I | 2005-2006 | Urząd Gminy Lipka | 605.370 | 0 | 605.370 | 590.300 | 0 | 590.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GM. LIPKA – ETAP VIII*- Lipka Winiarnia | 2005-2006 | Urząd Gminy Lipka | 231.000 | 0 | 231.000 | 223.000 | 0 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GM. LIPKA – ETAP VIII*- Scholastykowo | 2005-2008 | Urząd Gminy Lipka | 262.500 | 0 | 262.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.630 | 0 | 253.630 |
|  | Razem | x | x | 6.170.403 | 0 | 6.170.403 | 2.430.800 | 0 | 2.430.800 | 1.693.078 | 0 | 1.693.078 | 395.130 | 0 | 395.130 |